|  |  |
| --- | --- |
| Lugar: | UTN |
| Fecha: | 17 de marzo del 2022 |
| Objetivo: | Documentación de primera entrega |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** |
| Diego Martin Garrido Flores | Administrador de BD |  |
| Ivan Romero Mora | Desarrollador |  |
| José Trinidad Maciel Hernández | Desarrollador |  |
| Jorge Moisés Navarrete Morales | Project Manager |  |
| Martha Díaz Zúñiga | Análisis y Calidad |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Notas de la reunión: | * Se tiene esta reunión para realizar un análisis detallado del sistema a desarrollar * Se realiza un debate de propuestas de solución * Se toman decisiones sobre los módulos que abarcara el sistema * Se realiza el primer análisis del sistema general detallando cada incidente reportado por el cliente * Se define la problemática del cliente * Se elabora una primera propuesta de solución entre todo el equipo después de analizar cada parte que integra el sistema y lo que solicita el cliente * Se realiza una delimitación del sistema acorde al tiempo de presentación de proyecto al siguiente cuatrimestre. * Se analiza hasta donde se puede desarrollar para hacer una entrega de la primera etapa al cliente. * Se toma la decisión de solo realizar la parte de prospectos, candidatos, vacantes y el proceso de reclutamiento para esta primer etapa, si alcanza el tiempo hacer una parte de reportes a dirección |