|  |  |
| --- | --- |
| Lugar: | Conferencia TEAMS |
| Fecha: | 04-04-2022 |
| Objetivo: | Reunión de fin de sprint |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** |
| Diego Martin Garrido Flores | Administrador de BD |  |
| Iván Romero Mora | Desarrollador |  |
| José Trinidad Maciel Hernández | Desarrollador |  |
| Jorge Moisés Navarrete Morales | Project Manager |  |
| Martha Díaz Zúñiga | Análisis y Calidad |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Notas de la reunión: | Se revisan todos los puntos que serían terminados en este sprint  Se tiene ya firmado el convenio con la universidad para la elaboración del proyecto  Se documentan juntas con cliente para la entrega de documentos de la empresa  Se terminan los puntos del análisis a gran escala del sistema  Se detecta cuáles son las problemáticas principales de la empresa  Se tomaron evaluó el alcance del sistema para entregar la propuesta de solución  Se entregó la propuesta de solución al cliente, aprobada por todo el equipo de trabajo  Se empiezan pláticas para la elaboración del primer template para la presentación al cliente.  Se solicita iniciar con los casos de uso del sistema  Se solicita al equipo iniciar la documentación del sistema  Se solicita al equipo que inicie la preparación de la presentación para profesores. |